**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ АНТОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

06.08.2019 №8/4

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении «дорожной карты» по ликвидации свалок и предотвращению**  **появления новых мест несанкционированного размещения ТКО на территории Антоновского сельского поселения на период 2019-2020 годов.** |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей среды,

**п о с т а н о в л я ю**:

  1. Утвердить «дорожную карту» по ликвидации свалок и предотвращению появления новых мест несанкционированного размещения ТКО на территории Антоновского сельского поселения на период с 2019 по 2020 годы (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации Антоновского сельского поселения, и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Антоновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Антоновского сельского поселения Кондратюк М.И.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  К постановлению администрации  Антоновского сельского поселения  от 06.08.2019 г. №8/4  **« ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  **по ликвидации свалок и предотвращению появления новых мест несанкционированного размещения ТКО на территории Антоновского сельского поселения на период 2019-2020 годов** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Выделение средств из бюджета Антоновского сельского поселения на выполнение работ по уборке территории Антоновского сельского поселения | 2-3 кварт.  2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 2. | Заключение договоров с подрядчиками на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок на территории Антоновского сельского поселения | 2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 3. | Предотвращение возникновения несанкционированных свалок | 2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 4. | Установка и  изготовление аншлагов в местах отдыха населения и зонах рекреации, запрещающих несанкционированные свалки | 2-3 кварт.  2019  2кварт.  2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 5. | Проведение субботников по благоустройству территории | 2-3 кварт.  2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 6. | Просвещение населения о необходимости соблюдения правил благоустройства | 2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 7. | Ознакомление  населения с нормами  федеральных законов № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | 2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |
| 8. | Привлечение безработных, состоящих на учете в службе занятости, лиц направленных к отбыванию административного наказания на обязательные работы для очистки территорий общего пользования и благоустройства сел. | 2019-2020 | Администрация Антоновского сельского поселения |