АДМИНИСТРАЦИЯ

АНТОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404305, Волгоградская область, Октябрьский район, х.Антонов, ул.им.И.Т.Татаренко, 4. ИНН 3421002802, ОГРН 1053458081533,

тел. 8 (84475) 6-55-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта  2019 года                                                                              № 3/7

О      внесении     изменений   в    постановление

администрации Антоновского сельского поселения

от      02.10.2017    г.№10/1а        «Об  утверждении

муниципальной      программы      «Муниципальная

программа,      направленная      на     реализацию

мероприятий               по                благоустройству

Антоновского             сельского               поселения

Октябрьского           муниципального            района

Волгоградской     области   на     2018-2022   годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

постановляю:

- Утвердить в новой редакции  муниципальную программу «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Антоновского

сельского поселения:                                                                  С.Е.Ерков

Приложение

к постановлению администрации

Антоновского сельского

поселения Октябрьского

муниципального района

Волгоградской области

от 02.10.2017 г. № 10/1а

(в редакции постановления

от 26.03.2019 г. № 3/7)

Раздел I

## Муниципальная программа

«Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

# Сроки и этапы реализации программы:  программа реализуется в семь этапов в 2018-2024 годах

# Утверждена постановлением администрации Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 02.10.2017 года № 10/1а  «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2024 годы»

Раздел II

### 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Антоновском сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная  программа «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018 -2024 годы» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Антоновского сельского поселения.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) |
|  | шт./тыс.кв.м. | 3/24 | 3/24 | 3/24 |  |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
|  | %/тыс.кв.м. | 10,4%/2,5 | 18,7%/4,5 | 22,1%/5,3 |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве |
|  | %/тыс.кв.м. | 89,6%21,5 | 81,3%/19,5 | 77,9%/18,7 |  |

### 2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий  муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего пользования (парков, скверов, площадей, и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

### 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа  в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Антоновского сельского поселения, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей  и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования в год;

благоустройство парка в х.Антонов.

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

### 4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составит     4 103,2 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 4 400, 00  тыс. рублей,

средства местного бюджета – 625,00  тыс. рублей,

внебюджетные средства -  458,2 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству  территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

### 5. Сроки реализации программы

программа реализуется с 2018 по 2024 годы, в шесть этапов.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы», которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта ежегодно на очередной финансовый год не позднее 1 июля;

проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировки) правил благоустройства Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области ежегодно на очередной финансовый год не позднее 1 ноября, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (для поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек);

утверждение не позднее 31 декабря текущего финансового года. муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы (для поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек).

Перечень мероприятий программы по годам представлен на 2018год в приложении 3, на 2019-2024гг в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел III

## Приложение 1

## Паспорт муниципальной программы

«Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются: 1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; 2. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий Антоновского сельского поселения; формирование реализованных практик благоустройства на территории Антоновского сельского поселения; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей и др.); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество благоустроенных территорий общего пользования; площадь благоустроенных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2018 -2024 годы составит 5 510,2 тыс. рублей в т.ч.: средства областного бюджета 4 400 тыс. рублей.; средства местного бюджета 625,0 тыс. рублей; внебюджетные средства 458,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территорий общего пользования Антоновского сельского поселения в год. |

## Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 год»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс.кв.м. | 7,4 | 10,8 | 15,6 | 21,8 | 24,0 | 43,8 | 0,35 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 30 | 45 | 65 | 90,8 | 92,0 | 95,2 | 100 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2018-2024 годы не позднее 31 декабря текущего финансового года. | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

## Основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Май 2018г. | Май 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 2.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июнь 2018г. | Июль 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 3.Установка бортовых камней бетонных | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июль 2018г. | Август 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 4.Устройство покрытий из тротуарной плитки | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июль 2018г. | Сентябрь 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 5. Высадка деревьев и кустарников | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Апрель 2018г. | Май 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 6.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июль 2018г. | Сентябрь 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 7. Ограждение парка | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Август 2018г. | Октябрь 2018г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 8. Монтаж беседки | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Август 2018г. | Сентябрь 2018г. | Повышение уровня комфортного проживания и культуры населения | Создание зон для проведения досуга всех слоев населения | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 9.Устройство освещения парка | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г. | Повышение уровня комфортного проживания и культуры населения | Улучшение внешнего вида парка в х.Антонов | Повысит привлекательность места массового отдыха населения |
| 10. Установка малых архитектурных форм, ограждение клумб с цветами | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Сентябрь 2018г. | Октябрь 2018г. | Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Изменение элементов благоустройства | Повысит привлекательность места массового отдыха населения |

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

## Основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1. Расширение площади зеленых насаждений: северная сторона парка, участок между автобусной остановкой и территорией столовой | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Апрель 2019г. | Ноябрь 2019г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида территории х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.Обустройство игровой площади для детей дошкольного возраста | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Май 2020г. | Ноябрь 2020г. | Повышение уровня благоустройства | Создание зон для проведения досуга с детьми | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.Строительство автомобильной стоянки вблизи хоккейного корта | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июнь 2021г. | Сентябрь 2021г. | Повышение уровня комфортного проживания и культуры населения | Создание зон для проведения досуга всех слоев населения | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1. Установка малых архитектурных форм, зрительских трибун с навесами, ограждение футбольного поля | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июнь 2022г. | Ноябрь 2022г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение внешнего вида спортивной площадки в х.Антонов | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1. Строительство сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света, внедрение системы управления уличным освещением | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Апрель 2023г. | Ноябрь 2023 г. | Повышение уровня благоустройства | Улучшение качества уличного освещения | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |
| 1.Ремонт памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны; 2. Строительство тротуарной дорожки на территории МКОУ «Ромашкинская средняя школа» | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | Июнь 2024г. | Август 2024 г. | Повышение уровня благоустройства | Создание комфортных условий для школьников | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |

## Приложение 5

## Ресурсное обеспечение

## реализации муниципальной программы «Муниципальная программа, направленная на реализацию

## мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения

## Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Благоустройство парка в х.Антонов | 2018 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 3258,2 | 0 | 3 000,0 | 200,0 | 58,2 |
| 1. Расширение площади зеленых насаждений: северная сторона парка, участок между автобусной остановкой и территорией столовой | 2019 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 1.Обустройство игровой площади для детей дошкольного возраста | 2020 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 |
| 1.Строительство автомобильной стоянки вблизи хоккейного корта | 2021 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 1. Установка малых архитектурных форм, зрительских трибун с навесами, ограждение футбольного поля | 2022 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 |
| 1. Строительство сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света, внедрение системы управления уличным освещением | 2023 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 1400,0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 |
| 1.Ремонт памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны; 2. Строительство тротуарной дорожки на территории МКОУ «Ромашкинская средняя школа» | 2024 | Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков Глава Антоновского сельского поселения С.Е.Ерков | 130,0 400,0 | 0 0 | 0 0 | 130,0 0 | 0 400,0 |

Приложение № 6

## План реализации муниципальной программы «Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству Антоновского сельского поселения

## Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Перечень территорий общего пользования

Антоновского сельского поселения

Октябрьского муниципального района Волгоградской области,

для включения в Программу на 2018-2024 годы

| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект проектирования, парк в х.Антонов, расположенный по улице им.И.Т.Татаренко,4 территория парка представляет собой участок прямоугольной формы | 6000 кв.м. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, ограждение парка по всему периметру, монтаж беседки, ограждение клумб с цветами, установка малых архитектурных форм. |
| 2. | Тротуарные дорожки, ведущие к школе, детскому саду, библиотеке, спортивной площадке, почте России | 780 кв.м. | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения тротуарных дорожек, высадка деревьев и кустарников |
| 3. | Расширение площади зеленых насаждений: северная сторона парка, участок между автобусной остановкой и территорией столовой | 3000 кв.м. | Устройство тротуарных дорожек, устройство освещения, высадка деревьев и кустарников |
| 4. | Обустройство игровой площади для детей дошкольного возраста | 800 кв.м. | Устройство газонного покрытий, высадка деревьев и кустарников |
| 5. | Строительство автомобильной стоянки вблизи хоккейного корта | 200 кв.м. | Устройство асфальтобетонных покрытий, устройство освещения, высадка деревьев и кустарников |
| 6. | Обустройство футбольного поля в х. Антонов | 8200 кв.м. | Установка малых архитектурных форм, зрительских трибун с навесами, ограждение футбольного поля |
| 7. | Строительство сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света, внедрение системы управления уличным освещением | 7300 М. | Установка опор уличного освещения, энергосберегающими источниками света |
| 8. | 1.Ремонт памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны; 2. Строительство тротуарной дорожки на территории МКОУ «Ромашкинская средняя школа | 41,3 кв.м. 313 кв.м. | Укладка тротуарной плиткой, ремонт стелы Укладка асфальта |