**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ АНТОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**От 25 марта 2016 года № 6**

**О плане мероприятий по**

**благоустройству территории**

**Антоновского сельского поселения**

**на 2016 год**

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Антоновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

 1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории Антоновского сельского поселения на 2016 год.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, главам КФХ организовать и провести работу по благоустройству в границах своих территорий.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на информационном стенде администрации Антоновского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Антоновского сельского поселения в сети Интернет.

 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 **Глава Антоновского сельского поселения С.Е. Ерков**

 Утвержден

 распоряжением

 администрации

 Антоновского сельского

 поселения

 от 25 марта 2016 года № 6

**П Л А Н**

**мероприятий по благоустройству территории**

**Антоновского сельского поселения**

**на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации | Январь – ФевральДекабрь  | Администрация Антоновского с/п,ТОС «Антоновское» |
| 2. | Организовать проведение месячников по благоустройству | Апрель- МайСентябрь - Октябрь | Администрация Антоновского с/п,ТОС «Антоновское»,ТОС «Весенний» |
| 3. | Проводить рейды по проверке санитарного состояния населенного пункта - х. Антонов | Еженедельно по пятницам | Председатель ТОС «Антоновское» Землянухина О.Ф.,Председатель ТОС «Весенний»Белоусов В.А.Члены ТАК администрации Антоновского с/п |
| 4. | Организация и проведение уборки около частных домов в х. Антонов  | Апрель | Администрация Антоновского с/п,население х. Антонов ,ТОСы «Антоновское», «Весенний» |
| 5. | Провести очистку родника в б. Крутая | Апрель - Май | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний»Казаки ХКО «Антоновское» |
| 6. | Провести очистку территории вокруг кладбища | Апрель-Май  | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний», население х.АнтоновКазаки ХКО «Антоновское» |
| 7. | Подвоз песка и воды на кладбище | До 15 апреля | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 8. | Организация работ по уборке мусора в парке отдыха возле ДК | Апрель – МайСентябрь - Октябрь | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 9. | Организация работ по уборке мусора с территории воинских захоронений | Апрель – 01 мая | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний»,Учащиеся МКОУ РСШ |
| 10. | Косметический ремонт воинских захоронений | Апрель – 01 мая | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний», |
| 11. | Организация и проведение субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка в х. Антонов | С 01.04.2016 года | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний», население х.АнтоновРуководители организаций |
| 12. | Провести в хуторе Антонов декаду озеленения (посадка деревьев и кустарников) | Апрель- Май,Сентябрь - Октябрь | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний»,Руководители организаций |
| 13. | Организовать снос аварийных и больных деревьев, выполнение обрезки деревьев и кустарников | Май - Август | Администрация Антоновского с/п,ТОСы |
| 14. | Привести в порядок детские игровые и спортивные площадки | Май - Август | Администрация Антоновского с/п,ТОСы |
| 15. | Провести ремонт и покраску ограждений, заборов | Апрель, май, июнь, июль, август | Администрация Антоновского с/п,Население |
| 16. | Провести грейдирование и ямочный ремонт дорог местного значения | Апрель – Май,Сентябрь - Октябрь | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 17. | Организация сбора и вывоза мусора, навоза и твердых бытовых отходов от населения, проживающего в частном секторе | Постоянно в течение года | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 18. | Организация и проведение работ по уборке территорий вдоль автомобильных дорог местного и федерального значения от случайного мусора, сухой травы | В течение года | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 19. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Постоянно в течение года | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 20. | Ликвидация несанкционированных свалок | В течение года | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 21. | Оказание социально – бытовой помощи ветеранам ВОВ, вдовам участников войны, ветеранам труда в уборке дворовых территорий от мусора, сухой травы | Апрель- МайСентябрь – Октябрь | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний»Учащиеся МКОУ РСШ |
| 22. | Замена сгоревших лампочек уличного освещения | В течение года | Администрация Антоновского с/п, |
| 23. | Выписка предписаний владельцам частных домовладений, руководителям организаций, ИП – нарушающим Правила благоустройства | В течение года | Администрация Антоновского с/п,Территориальная административная комиссия,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний» |
| 24. | Проводить конкурсы «Лучший двор», «Лучшая территория учреждения», «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | До 01.10.2016 года | Администрация Антоновского с/п,Председатели ТОСов «Антоновское», «Весенний»,население х. Антонов |
| 25. | Осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенного пункта Антоновского сельского поселения | С 01.04.2016Еженедельно, до 25 числа каждого месяца | Администрация Антоновского с/п, |
| 26. | Информирование населения поселения через Информационный листок «Согласие», а также путем развешивания объявлений, сообщений на информационном стенде в административном здании поселения о ходе исполнения программных мероприятий по благоустройству, о фактах наказания нарушителей Правил благоустройства и поощрениях отличившихся. | В течение года | Администрация Антоновского с/п,Территориальная административная комиссия, председатели ТОСов «Антоновское» и «Весенний» |